|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鼠疫防控负压病房建设 | | | | | | | | |
| 项目主管部门及代码 | | 包头市卫生健康委员会（403001） | | | | 实施单位 | 包头市中心医院 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度总金额 | |  | 50万元 | 50万元 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  | 50万元 | 50万元 | — | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 新冠病毒的高传染性和强致病性给人类健康带来重大威胁，包头市中心医院按照全市公共卫生体系建设的总体要求，改善基础设施，提高服务水平。为进一步做好疫情防控和救治工作，建立负压病房是新冠肺炎病人救治的重要条件。 | | | | | 包头市中心医院按照全市公共卫生体系建设的总体要求，改善基础设施，提高服务水平。为进一步做好疫情防控和救治工作，建立负压病房是新冠肺炎病人救治的重要条件，对门诊东副楼三层进行全面改造，改造为发热门诊、诊疗、隔离等区域面积约1500平方米。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析 | |
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | 1500平米 | 1500平米 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：负压病房数 | | 7 | 7间 | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 指标1：负压病房验收合格率 | | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：负压病房改造时间 | | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：负压病房改造成本 | | ≤50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：拓展新冠病人救治医疗环境 | | 显著 | 达到预期目标的100% | 6 | 6 |  | |
| 指标2：提高传染病防治公共服务能力 | | 显著 | 达到预期目标的100% | 6 | 6 |  | |
| 指标3：提高发热患者综合救治能力 |  | 显著 | 达到预期目标的100% | 6 | 6 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：满足人民健康保障需求 | | 长期 | 长期 | 6 | 6 |  | |
| 指标2：形成了负压病房的标准体系 |  | 长期 | 长期 | 6 | 6 |  |  |
| 满意度 指标(10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：医护人员满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  | |
| 指标2：患者满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |